Приложение №3

к Договору генподряда № \_\_\_\_\_\_ "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ г.

ДИРЕКТИВНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п./п.  | Наименование работ и этапы выполнения |  Срок  начала выполнения работ | Срок окончания выполненияработ |
| 1.  | «Железнодорожные пути необщего пользования – Этап I.«Железнодорожные пути. Примыкание к путям общего пользования – Этап II» | Апрель 2023 | Декабрь 2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **«Подрядчик»** | **«Заказчик»**Генеральный директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **м.п.**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С.Г. Кращук****м.п.** |

 |