Утверждаю:

Зам. генерального директора-

директор крупных проектов

___________А.В. Гладышев

«_____»_____________2022

Задание

для проведения тендера

на выполнение строительно- монтажных работ объекте "ОЗХ комплекса замедленного коксования. «Эстакада слива ВГО» ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

- Задание для выполнения работ по предмету тендера:

1.1 Произвести поставку материалов согласно «Разделительной ведомости поставки материалов и оборудования» Приложения №2 к настоящему Договору.

1.2 Выполнить монтажные работы объекта «Эстакада слива ВГО» ОЗХ комплекса замедленного коксования ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в соответствии с проектной документацией, разработанной ЗАО «Нефтехимпроект».

II. Состав исходных данных для выполнения работ по предмету тендера:

2.1 Проект Договора с приложениями:

Приложение № 1 - Протокол договорной стоимости строительно- монтажных работ;

Приложение № 2 - Принципиальная разделительная ведомость поставки материалов и оборудования;

Приложение № 3 - Директивный График строительства;

Приложение № 4 - График финансирования, выполнения работ;

Приложение № 5 - Форма отчета переработки давальческих материалов поставки Заказчика;

Приложение № 6.1 - Форма недельно-суточного отчета;

Приложение № 6.2 - Форма месячного плана-задания на выполнение строительно-монтажных работ;

Приложения № 6.3 - Форма ежемесячного отчета о численности строительно-монтажного персонала на площадке строительства;

Приложением № 7 - Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к    работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез»;

Приложение №8 - Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда (Копия предоставляется Генподрядчиком на момент проведения тендера и при заключении Договора).

2.2.  Проектная документация.

2.3.  Квалификационные требования к участнику тендера.

2.4.  Перечень обязательных документов.

2.5.  Формы для заполнения №1-4.

III. Руководствуясь заданием для производства работ по предмету тендера и приложенными документами, входящими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:

3.1. Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям п.2.3;

3.2. Коммерческое предложение на производство работ по предмету тендера (в составе переработанных участником тендера документов согласно разделов I и II настоящего Задания)

IV. Основные положения условий ценообразования для заключения формирования коммерческого предложения:

4.1 Договорная стоимость определяется в соответствии с Протоколом договорной стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору) на основании:

- сметных трудозатрат и приведенной договорной стоимости чел./часа.

Договорная (приведенная) стоимость чел. часа определяется на основании задания для проведения тендера на строительство Объекта. Договорная (приведенная) стоимость чел. часа включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ; плановые накопления; накладные расходы, командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, за исключением машин и механизмов согласно п. 5.2. настоящего Договора, а так же  транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика (кроме крупнотоннажного и крупногабаритного) с центрального склада до зоны монтажа; транспортировку,  разгрузку, складирование материалов Заказчика с центрального склада до объекта строительства;   зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества, в т.ч. строительных рисков)

4.2. Оплата за выполненные строительно-монтажные работы, включая стоимость поставленных Генподрядчиком материалов, будет производится в течении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.3.  Материалы закупаются согласно разделительной ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение №2 к настоящему Договору). Конкретный перечень оборудования и материалов, передаваемых для закупа Генподрядчику будет направляться дополнительным письменным уведомлением путем разделения спецификации рабочей документации с конкретным указанием позиций для приобретения Генподрядчиком.

4.4. Независимо от сроков начала выполнения работ - окончание работ май 2024г.

4.5. Место проведения работ: 462407 Оренбургская область, г. Орск, ул.Гончарова,1а.

Составил:

Директор проекта общезаводского

хозяйства КЗК             _______________________________________ Александров Виктор Николаевич

Тел. 8(3537)34-33-79