Утверждаю:

Зам. генерального директора- директор крупных проектов

А.В. Гладышев

« »\_\_\_\_\_ 2022

Задание

для проведения тендера на выполнение строительно- монтажных работ на объектах ОЗХ Комплекса замедленного коксования: «Железнодорожные пути необщего пользования - Этап 1. «Железнодорожные пути. Примыкание к путям общего пользования - Этап II»

1. Задание для выполнения работ по предмету тендера:
2. Произвести поставку материалов согласно «Разделительной ведомости поставки материалов и оборудования» Приложения №2 к настоящему Договору.
3. Выполнить монтажные работы на объектах ОЗХ Комплекса замедленного коксования:
* «Железнодорожные пути необщего пользования - Этап I.
* «Железнодорожные пути. Примыкание к путям общего пользования - Этап II», соответствии с проектной документацией, разработанной ЗАО «Нефтехимпроект».
1. Состав исходных данных для выполнения работ по предмету тендера:
2. Проект Договора с приложениями:

Приложение № 1 - Протокол договорной стоимости строительно- монтажных работ;

Приложение № 2 - Принципиальная разделительная ведомость поставки материалов и оборудования;

Приложение № 3 - Директивный График строительства;

Приложение № 4 - График финансирования, выполнения работ;

Приложение № 5 - Форма отчета переработки давальческих материалов поставки Заказчика; Приложение № 6.1 - Форма недельно-суточного отчета;

Приложение № 6.2 - Форма месячного плана-задания на выполнение строительно-монтажных работ;

Приложения № 6.3 - Форма ежемесячного отчета о численности строительно-монтажного персонала на площадке строительства;

Приложением № 7 - Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; Приложение №8 - Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда (Копия предоставляется Генподрядчиком на момент проведения тендера и при заключении Договора).

1. Проектная документация.
2. Квалификационные требования к участнику тендера.
3. Перечень обязательных документов.
4. Формы для заполнения №1-4.
5. Руководствуясь заданием для производства работ по предмету тендера и приложенными документами, входящими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:
6. Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям п.2.3;
7. Коммерческое предложение на производство работ по предмету тендера (в составе переработанных участником тендера документов, согласно разделам I и II настоящего Задания)
8. Основные положения условий ценообразования для заключения формирования коммерческого предложения:
9. Договорная стоимость определяется в соответствии с Протоколом договорной стоимости (приложение № 1 к настоящему Договору) на основании:

- применения сметных трудозатрат и приведенной договорной стоимости чел./часа.

Договорная (приведенная) стоимость чел. часа определяется на основании задания для проведения тендера на строительство Объекта. Договорная (приведенная) стоимость чел. часа включает следующие затраты: заработную плату основных рабочих и механизаторов; усложняющие факторы производства работ; плановые накопления; накладные расходы, командировочные расходы; вспомогательные материалы, инструмент и приспособления; эксплуатацию машин и механизмов; перебазирование машин и механизмов, за исключением машин и механизмов согласно п. 5.2. настоящего Договора, а так же транспортировку, погрузку, разгрузку, складирование оборудования Заказчика (кроме крупнотоннажного и крупногабаритного) с центрального склада до зоны монтажа; транспортировку, разгрузку, складирование материалов Заказчика с центрального склада до объекта строительства; зимнее удорожание; средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию, строительных рисков и имущества, в т.ч. строительных рисков)

1. Оплата за выполненные строительно-монтажные работы, включая стоимость поставленных Генподрядчиком материалов, будет производится в течении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.
2. Материалы закупаются согласно разделительной ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение №2 к настоящему Договору). Конкретный перечень оборудования и материалов, передаваемых для закупа Генподрядчику будет направляться дополнительным письменным уведомлением путем разделения спецификации рабочей документации с конкретным указанием позиций для приобретения Генподрядчиком.
3. Независимо от сроков начала выполнения работ - окончание работ ноябрь 2024г.
4. Место проведения работ: 462407 Оренбургская область, г. Орск, ул.Гончарова, 1а.

Составил:

Директор проекта общезаводского

хозяйства КЗК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Александров Виктор Николаевич

Тел. 8(3537)34-33-79