Стандартный договор ООО «Афипский НПЗ»

ДОГОВОР №

на выполнение работ

| Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский | «___»_________ 2025 года |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (ООО «Афипский НПЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора Сидорова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ПОДРЯДЧИК: _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________действующ___ на основании ____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Договоре используются следующие термины:

  - «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ (форма № КС-2), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами.

  - «Акт-допуск на производство Работ» - документ, на основании которого осуществляется допуск Подрядчика для производства Работ на территории Заказчика.

  - «Акт входного контроля» - документ, подтверждающий наличие необходимых документов о качестве, соответствие качественных показателей и комплектности оборудования требованиям Рабочей документации и нормативным документам производителя.

  - «Гарантийный срок» - период времени, на который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных в ходе эксплуатации объекта Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Гарантийный срок согласовывается Сторонами в настоящем Договоре;

  - «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами;

  - «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

  - «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы Работ по дополнительным дефектным ведомостям, измененным рабочим чертежам, утвержденным Заказчиком «в производство Работ».

  - «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы по утвержденной Рабочей документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП – 3.01.04-87).

  - «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

  - «Договорная цена» - денежная сумма, оговоренная в ст.3.1 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 3.2 Договора.

  - «Локальный сметный расчет» — это первоначальная форма при определении сметной стоимости строительства того или иного объекта. В нём определяется стоимость расходов и издержек на отдельные виды строительно-монтажных работ, а также на закупку и монтаж оборудования.

  - «Материалы и Оборудование», - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование и аппаратура, используемые при ремонте Объекта.

  - «Объект» - здания, строения, сооружения, оборудование, помещения, территория, открытая площадка и другие объекты, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора.

  - «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.

  - «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

  - «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

  - «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

  - «Работы» - весь комплекс работ по Объекту, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором и Рабочей документацией, включая выполнение строительно-монтажных работ, поставку Материалов и Оборудования поставки Подрядчика, проведение пусконаладочных работ, проведение испытаний и сдачу Заказчику Работ, иных неразрывно связанных с Объектом работ, в том числе и в течение Гарантийного периода.

  - «Рабочая документация» - рабочие чертежи, дефектные ведомости, сметная документация (в т.ч. локальные сметные расчеты), ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, разработанная проектной организацией, обеспечивающая реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений Объекта, в объеме, необходимом для производства Работ на Объекте, обеспечения строительства изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий, и утвержденная Заказчиком «В производство работ».

  - «Разделительная ведомость» - документ, который регламентирует разделение ответственности за поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ между Заказчиком и Подрядчиком.

  - «Локальные нормативные документы (ЛНД)» - нормативные документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении технического надзора, организации проектирования, производства ремонтных работ на объектах Заказчика.

  - «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций предъявляются к приемке до их закрытия последующими работами с составлением Акта Освидетельствования Скрытых Работ в порядке, определяемом настоящим Договором и перечень которых определяется Рабочей документацией и действующими Нормами и Правилами.

  - «Справка о стоимости выполненных работ» (КС-3) – форма №КС-3, применяемая для расчетов с Заказчиком за выполненные Работы. Выполненные Работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной цены.

  - «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный период.

  - «Строительная площадка» - земельный участок, здание, строение, сооружение, иные объекты, переданные Подрядчику на период выполнения Работ на основании Акта-допуска до сдачи Объекта в эксплуатацию, пригодные для выполнения Работ в рамках Договора.

  - «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.

  - «Субподрядчик» - любая организация, привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

  - «Этап работ» - совокупность действий, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ, а также локальным(и) сметным(и) расчетом(ами), который определяет вид, объем и стоимость работ.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: Капитальный ремонт комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона ООО «Афипский НПЗ», ТП №1 в 2026 году, в соответствие с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить согласованную в соответствии с настоящим Договором цену.

В цену Договора включена стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика, необходимых для выполнения работ, в соответствии с Разделительной ведомостью поставки оборудования и материалов (приложение №4 к настоящему договору).

2.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в п.2.1. настоящего Договора, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и дефектной ведомостью, с учетом возможных изменений объема Работ.

2.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, установленные и согласованные сторонами в п.4.1. настоящего договора, на объекте Заказчика, расположенном на территории по адресу: 353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Предварительная стоимость Работ по настоящему договору определяется на основании локального сметного расчета (приложение №2 к настоящему договору) и протокола  согласования договорной цены  на выполненные работы (приложение №3 к настоящему договору) и  составляет _______________________ (сумма прописью) рубля __ копеек, в том числе НДС (20%) __________________ (сумма прописью) рубля ___ копеек.

Локальный(ые) сметный(ые) расчет(ы) составляется(ются) при согласовании стоимости выполняемых Работ.

При уменьшении совокупной стоимости локальных сметных расчетов относительно зафиксированной в настоящем пункте стоимости Работ, Стороны согласовывают изменение стоимости путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

При увеличении совокупной стоимости локальных сметных расчетов Подрядчик обязан выполнить Работы в пределах указанной в настоящем пункте стоимости.

Стороны пришли к соглашению, что приведенная стоимость 1 чел/часа для определения, в случае необходимости, стоимости дополнительных (непредвиденных) работ составит_______руб., с учетом НДС.

3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости за выполненные Работы будет произведена по факту выполнения Работ, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора, в течение 25 рабочих дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2.

Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами Акты по форме №КС-2, Справки по форме №КС-3 и счет-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.3. Основанием для оплаты Заказчиком авансовых платежей свыше 500 000,00 рублей является предоставление Подрядчиком оригинала или выпущенной в электронном виде и направленной в банк Заказчика по системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) предварительно согласованной с Заказчиком безусловной, безотзывной и непередаваемой Банковской Гарантии в обеспечение возврата авансового платежа (составленной по форме Приложения №10 к Договору).

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

•	должна быть безусловной, безотзывной, непередаваемой и оплачиваться по первому письменному требованию Заказчика.

•	бенефициаром по Банковской гарантии является Заказчик.

•	должна обеспечивать обязательства Подрядчика по возврату Заказчику полученного авансового платежа в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, установленных настоящим Договором.

•	должна быть выдана на сумму авансового платежа, перечисляемого Подрядчику в рамках настоящего Договора.

•	российский банк, предоставляющий Банковскую гарантию, и содержание Банковской гарантии должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

•	срок действия Банковской гарантии должен быть равен сроку выполнения Работы в соответствии с Договором плюс 3 (три) месяца.

В случае изменения сроков выполнения Работ, Подрядчик не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия предыдущей Банковской гарантии должен предоставить новую Банковскую гарантию, аналогичную по форме и объему со сроком действия, предварительно согласованным с Заказчиком.

3.4. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере __ % от договорной стоимости в  течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов:

-оригинала счета на оплату на сумму авансового платежа;

-безусловной и безотзывной Банковской Гарантии в обеспечение возврата авансового платежа.

Сумма аванса зачитывается Сторонами в размере __% по каждому Акту выполненных работ. Оплата стоимости выполненных Работ производится Заказчиком в пользу Подрядчика с учетом зачтенной суммы аванса.

Подрядчик обязан возвратить не зачтенный аванс в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты завершения Работ на Объекте и/или с даты расторжения Договора и/или  даты получения письменного  требования Заказчика.

3.5. Стороны обязуются ежеквартально не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подписывать акты сверки расчётов.

3.6. В случае расторжения договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму полученного аванса, превышающую стоимость выполненных и принятых работ на момент расторжения договора, подтвержденную актом сверки в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения Работ составляет ______ (____________) календарных  дней с учетом поставки материалов, с даты поступления авансового платежа, с учётом разработки, согласования ППР и подписания акта-допуска в соответствии с графиком выполнения Работ (приложение №5 к настоящему договору), который становится неотъемлемой частью настоящего Договора после его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Срок разработки ППР и предоставления необходимой документации для оформления Акта-допуска согласно требованиям технического задания составляет 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора. Первичный процесс согласования заказчиком ППР и предоставленной документации для акта-допуска не более 5 (пяти) рабочих дней. Устранение выданных замечаний Исполнителем не более 2 (двух) рабочих дней, повторное согласование Заказчиком ППР и документов для акта-допуска не более 2 (двух) рабочих дней, выдача новых замечаний при повторном согласовании со стороны заказчика не допускается. Количество итераций согласования ППР и документов для акта-допуска не должно превышать 2 (двух) раз.

4.2. Право собственности на результат выполненных работ переходит с момента подписания акта КС-2 Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

- Обеспечить доступ Подрядчику к объекту Работ;

- Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- Оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

- Определить границы производственных территорий, участков Работ и рабочих мест, представляемых Подрядчику для производства Работ в соответствии с договором;

- Обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к Работам Подрядчика на объекте;

- Обеспечить допуск персонала Подрядчика к Работам в зоне действия оборудования;

- Провести и оформить все необходимые инструктажи работникам Подрядчика при допуске к работам в подразделении;

- Предоставить проектно-техническую и другую документацию, необходимую для производства Работ Подрядчиком, в т.ч.:

- Ознакомить Подрядчика с:

а) существенными экологическими аспектами (Положение ООО «Афипский НПЗ» «Идентификация, оценка и управление экологическими аспектами» № 17-08/1-П-0003);

б) опасностями и рисками на рабочих местах, вне рабочего места и вокруг него (Стандарт ООО «Афипский НПЗ» "Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками"

№ 18-08/2-С-0309);

в) мерами по снижению рисков и загрязнения окружающей среды (Положение ООО «Афипский НПЗ» «Идентификация, оценка и управление экологическими аспектами» № 17-08/1-П-0003 версия 2.00, Инструкция ООО "Афипский НПЗ" "Обращение с отходами производства и потребления " №17-08/1-И-0001)

5.2. Права Заказчика:

5.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

5.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной и принятой в установленном порядке, до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

5.2.5. Заказчик вправе осуществить приостановку Работ на срок не более 90 (девяносто) дней без возмещения затрат Подрядчика, возникших в связи с такой приостановкой.

5.2.6. Заказчик имеет право потребовать проведения входного контроля материалов. Входной контроль осуществляется в соответствии с положениями раздела 7.

5.2.7. Заказчик вправе производить в одностороннем порядке удержание суммы штрафных санкций, начисленных и предъявленных Подрядчику за нарушение требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ», охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при осуществлении окончательных расчетов по Договору.

5.2.8. Заказчик вправе в любое время проверять исполнение Подрядчиком графика мобилизации персонала и приобретения механизмов и оборудования, задействованных в выполнении Работ, в том числе путем направления письменного запроса в адрес Подрядчика.

5.3. Обязанности Подрядчика:

5.3.1. Подрядчик обязуется выполнить все Работы по настоящему Договору качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Работы Заказчику в установленный срок по акту приемки выполненных работ по форме КС-2.

5.3.2. Подрядчик обязуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения Работ направить в адрес Заказчика график мобилизации персонала и приобретения механизмов и оборудования, задействованных в выполнении Работ. График утверждается Заказчиком и с этого момента является обязательным для исполнения Подрядчиком.

5.3.3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех Работ, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, технологической документацией, нормами Госпожнадзора и промышленной безопасности. При этом Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ по форма КС-6а, который является накопительным документов и на его основании составляется акт о приемке выполненных работ по форма КС-2 и справки  по форма КС-3.

5.3.4. Подрядчик обязан обеспечить выполнение Работ своими материалами, при этом все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также их применение должно быть согласовано с Заказчиком.

5.3.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность полученных от Заказчика материалов и оборудования до приемки Работ Заказчиком, фиксируемом подписанием соответствующего акта.

5.3.5.1 Подрядчик обязуется обеспечить сохранность своего оборудования, инструментов, материалов и других, находящихся в собственности Подрядчика материальных ценностей, используемых для исполнения обязательств по договору.

5.3.6. Подрядчик при оформлении актов выполненных работ в обязательном порядке должен отражать в актах использованные материалы.

5.3.7. Подрядчик не вправе, без письменного согласования с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков.  Передача субподрядчикам объема работ, стоимостью более 50% от договорной стоимости не допускается.

5.3.8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.3.9. В случае обнаружения Заказчиком некачественного выполнения Работ, Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости, обязуется устранить выявленные недостатки для обеспечения надлежащего качества.

5.3.10. Подрядчик обязуется:

- Соблюдать требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов;

- Обеспечить безопасное производство Работ;

- Разработать (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с оцененными рисками на рабочих местах и вне их, и выполнять эти меры в процессе Работ;

- Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

- Выполнять Работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

- Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- Организовать допуск персонала к Работам, в том числе, в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

- Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильность их использования;

- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства Работ, в чистоте и порядке;

- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- Направлять персонал, привлекаемый для выполнения Работ на оборудовании и территории Заказчика на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод»;

- Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации Работ должностными лицами Заказчика;

- Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссии Заказчика;

- Обеспечить доступ на территорию Заказчика привлекаемого персонала, автотранспорта, инструмента и другого оборудования, используемого для проведения работ, в соответствии с требованиями Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ»;

- не позднее даты заключения Договора передать Заказчику заверенные печатью организации и подписью руководителя копии лицензий и сертификатов на право осуществления деятельности, обусловленной настоящим Договором.

5.3.11. Подрядчик обязуется вывезти в течении пяти дней после подписания Сторонами итогового Акта приемки выполненных Работ за пределы Объекта, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и другое имущество, а также надлежащим образом утилизировать мусор. Вывоз и утилизацию мусора Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счёт. Не допускать утечку (рассыпание) опасных веществ на почву, в водные объекты, не допускать нарушений земель и уничтожение (повреждению) зеленых насаждений в пределах территории Заказчика.

5.3.12. Подрядчик своими силами осуществляет обязательное медицинское страхование (ОМС) своего персонала и обязан обеспечить наличие полисов ОМС у сотрудников, занятых на объектах Заказчика, а в случае привлечения для выполнения Работ по настоящему Договору субподрядчиков – у персонала субподрядчиков.

5.3.13. В течение 2 (двух) рабочих дней от даты подписания Договора Подрядчик обязан предоставить копии приказов о назначении лиц ответственных за безопасное производство работ повышенной опасности, пожарной безопасности и охрану труда.

5.3.14. Подрядчик до начала производства Работ в течении трех рабочих дней (в зависимости от специфики работ) с даты подписания Договора разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику Проект производства Работ (ППР) согласно СНиП 12-01-2004, с указанием очередности, технологической последовательности и сроков их выполнения. Срок разработки и согласования разрешительной документации входит в срок выполнения Работ по Договору. Срок устранения замечаний не должен превышать 2 (двух) рабочих дней, повторных (не устраненных) замечаний не более 1 (одного) рабочего дня.

5.3.15. Подрядчик не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора, обязан оформить в счет Договорной цены, на весь срок действия настоящего Договора, в том числе при выполнении индивидуальных испытаний, выполнении Работ и на Гарантийный срок, Договор страхования гражданской ответственности члена СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за причинение вреда, включающий в себя страхование гражданской ответственности за вред, причинённый третьим лицам при проведении Работ, а также страхование Работ и Объекта на полную стоимость, включая принятые от Заказчика Материалы и Оборудование.

5.3.16 Подрядчик обязан предоставить Заказчику до даты начала выполнения Работ копию договора страхования, страхового полиса и документа, подтверждающего оплату страховой премии. Без наличия страхового полиса Подрядчик к производству работ не допускается. Заказчик вправе приостановить производство работ в случае, если Подрядчик не оформит Договор страхования гражданской ответственности члена СРО, указанный в п. 5.3.15. Договора, либо не обеспечит сохранение его в силе на весь период действия Договора.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Работа считается выполненной после подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

До 20 числа отчетного месяца Подрядчик предоставляет Заказчику первичные учетные документы, подтверждающие объем выполненных работ.

6.2. Заказчик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Акта форма №КС-2 подписать его, либо при наличии замечаний к результату Работ, направить в адрес Подрядчика обоснованные замечания в письменном виде о необходимых доработках и сроках их исправления. Подрядчик обязан осуществить доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый Акт форма №КС-2. Заказчик обязан при получении от Подрядчика нового Акта форма №КС-2 рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть Акт Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

6.3. Подрядчик в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней за свой счет устраняет все замечания контролирующих, надзорных и инспектирующих органов Заказчика, если данные замечания не противоречат нормативным документам и заданию на проектирование.

6.4.  Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.5.  В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы по установленной Договором цене.

6.6. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

6.7. Объем фактически выполненных Работ (этапов) фиксируется Подрядчиком в Актах по форме КС-2 и Справках по форме №КС-3.

6.8. В случае, когда представитель Заказчика не удовлетворен ходом Работ, а также выявлении случаев выполнения Работ с нарушением действующих строительных норм и правил, он излагает свои претензии и замечания в письменном виде и дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и сроки устранения выявленных нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Заказчика по качеству Работ, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки.

При несогласии Подрядчика с требованиями представителя Заказчика, изложенными в предписании, он направляет свои возражения руководству Заказчика, и Стороны прилагают усилия найти разрешение спорных вопросов путем переговоров, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением независимых экспертов. Решение данной комиссии считается окончательным и принимается Сторонами к исполнению. Оплата привлекаемых для работы комиссии специалистов производится той стороной, действия которой признаны комиссией неправомерными.

6.9.  Ни один из видов Работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими Работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении Работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении Работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых Материалов, выполненных Работ и соблюдения требований Технической документации и строительных норм и правил, если такие недостатки не могли быть установлены при обычном способе приемки.

6.10. Приглашение на приемку законченных Работ, Скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала планируемой процедуры. Отсутствие представителя Заказчика при приемке вышеперечисленных работ без объяснения причин и без предварительного уведомления об отсутствии, дает право Подрядчику на продление сроков выполнения и сдачи работ на период отсутствия Заказчика или его представителя для приема вышеперечисленных работ.

6.11. Если при выполнении предусмотренных Рабочей документацией Работ будут обнаружены физические или искусственные препятствия (грунты отличной от Рабочей документации твердости пород, не учтенные Рабочей документацией подземные коммуникации и иные препятствия), Подрядчик приостанавливает Работы, выполнению которых мешают встречные препятствия, и в возможно короткий срок уведомляет об этом представителя Заказчика. Заказчик проводит обследования выявленных осложнений и препятствий и выдает Подрядчику техническое решение.

6.12. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и Работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

6.13.  Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления Работ, представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.

6.14. Готовность отдельных Работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования Скрытых работ.

7. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ

7.1. Стороны пришли к соглашению разделить поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения Работ между Заказчиком и Подрядчиком, в соответствии с Разделительной ведомостью (приложение №4 к настоящему договору).

Поставка материалов, не вошедших в Разделительную ведомость, в том числе общестроительные материалы, металлопрокат строительных марок и т.д., находится в зоне ответственности Подрядчика, в соответствии с условиями Договора, по ценам,  не превышающим цен, согласованных в локальных сметных расчетах.

Заказчик передаёт уполномоченному представителю Подрядчика, действующему на основании доверенности, на давальческой основе материалы на основании накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) или оборудование на основании акта по форме ОС-15. В случае использования Подрядчиком материальных ценностей Заказчика, в т.ч. материалов/оборудования и иного имущества, не в полном объеме, указанные материальные ценности по окончании выполнения Работ по Договору на основании накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15), либо акта по форме ОС-15 возвращаются Подрядчиком Заказчику до осуществления окончательного расчета по Договору.

7.1.1. Качество Материалов и Оборудования должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также техническим требованиям Заказчика Качество оборудования должно быть подтверждено сертификатами качества (соответствия) производителя.

7.1.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику  техническую документацию на оборудование  в соответствии с действующим законодательством, согласно Техническим регламентам Таможенного союза , в том числе: - техническому регламенту  «О безопасности оборудования  для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011); - техническому регламенту «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); - техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).Техническая документация предоставляется на бумажных носителях. К ней должен быть приложен комплект технической документации на электронных носителях.В случае поставки комплекта оборудования, документы могут предоставляться на весь комплект.

7.2. Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком Производителей Оборудования и иные качественные характеристики оборудования.

7.3. Подрядчик своими силами и в счет указанной в настоящем Договоре стоимости обеспечит своевременную поставку Материалов и Оборудования до Строительной площадки, складирование и обеспечение сохранности на Строительной площадке.

7.4 Приемка и выдача Заказчиком Оборудования и Материалов.

7.4.1. При приемке Оборудования и Материалов по количеству и качеству Стороны руководствуются ПБ 03-384-00 ОСТ 26291-94 «Положение о входном контроле количества и качества продукции производственно-технического назначения» и Стандарта ООО «Афипский НПЗ» "Организация проведения входного контроля товарно-материальных ценностей, поступающих на склады" № 04-02-С-0003.

7.4.2.  Входному контролю по качеству и количеству подлежат все Материалы и Оборудование, поставленные Подрядчиком в рамках исполнения условий Договора:

- Материалы – силами Подрядчика с внесением результатов в Журнал учета результатов входного контроля (приложение №8 к настоящему договору),

Оборудование – силами Подрядчика с участием представителей Заказчика и оформлением Акта входного контроля (приложение №9 к настоящему договору),

- Запорная арматура, электродвигатели, электроприводные задвижки в комплекте с электроприводами, насосное и фильтрационное оборудование силами и средствами Заказчика на территории Заказчика, при этом доставка, погрузка, разгрузка арматуры осуществляется Подрядчиком.

7.4.3. Для прохождения входного контроля Оборудования, Подрядчик не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты его поступления уведомляет Заказчика о сроках прибытия.

7.4.4. В случае несоответствия качества, и (или) комплектности, и (или) количества Оборудования и Материалов условиям Договора, Подрядчик в течение 20 (Двадцати) дней с момента проведения входного контроля обязан произвести замену оборудования и материалов на качественное(-ые), и (или) доукомплектовать его, и (или) поставить недостающее количество оборудования и материалов. В случае необходимости, срок замены (доукомплектации) Материалов и Оборудования может быть увеличен только по согласованию Сторон.

7.4.5. В случае установления Заказчиком признаков контрафактности Оборудования и Материалов, подтвержденных изготовителем, Оборудование и Материалы признаются не свободными от любых прав третьих лиц, а обязательства Подрядчика по поставке считаются неисполненными.

7.4.6.  Приемка оборудования, прибывшего на территорию Заказчика для проведения входного контроля силами Заказчика, и возврат Подрядчику после проведения входного контроля оформляется актом приема-передачи.

7.4.7. В случае необходимости приемки оборудования, подлежащего входному контролю силами Заказчика, на заводе-изготовителе, присутствие представителя Заказчика обязательно. Расходы Заказчика, понесенные в рамках исполнения условий настоящего пункта, возмещаются Подрядчиком на основании Отчета Заказчика с приложением заверенных должным образом копий документов, подтверждающих понесенные расходы.

7.4.8. Заблаговременно, по мере необходимости, Подрядчик направляет Заказчику оригинал письма с перечнем оборудования и материалов поставки Заказчика и просьбой о выдаче их со склада в монтаж. Уполномоченное лицо Подрядчика, с оригиналом Доверенности, в течение 3-х рабочих дней с момента предоставления оригинала письма Заказчику, получает необходимое оборудование со склада по первичным документам (форма М-15, ОС-15), оформленным Заказчиком. Затраты, связанные с получением оборудования и материалов со склада Заказчика несет Подрядчик в счет указанной в Договоре стоимости.

7.4.9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность количества и качественных характеристик материалов и оборудования поставки Заказчика с момента их получения до подписания актов выполненных работ.

7.5. При приемке, складировании и хранении в соответствии с нормативной документацией Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

7.6. Оборудование должно отгружаться в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки. Оборудование должно быть упаковано таким образом, чтобы оно не могло перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать» и т.д. В случае если единица оборудования состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Заказчик, Грузоотправитель, Грузополучатель, № Договора, № приложения, № заказа, № места, Вес брутто, Вес нетто, наименование оборудования согласно приложению и комплектовочной ведомости.

7.7. На каждую часть оборудования, отгруженную единицей транспортного средства, Подрядчик обязан предоставить упаковочный лист с указанием наименования оборудования и его количества.

В каждый ящик и контейнер должен быть помещен подробный упаковочный лист. В упаковочном листе указывается: наименование оборудования, № опросного листа, № заказа, № позиции в заказе, количество, наименование комплектующих элементов, количество комплектующих элементов, вес, габаритные размеры, какие документы следуют с грузом.

1 (одну) копию упомянутого упаковочного листа в водонепроницаемом конверте, покрытом тонкой металлической пластиной, необходимо прикрепить к внешней стороне каждого ящика и/или контейнера. В случае если единица оборудования состоит из нескольких мест, упаковочный лист предоставляется на каждое место. На первом упаковочном листе должно быть указано количество мест.

Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а знаменатель – общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного оборудования.

На сверхгабаритных, тяжелых и длинномерных грузах (длиной более 10 м) и ящиках весом 500 кг и выше, а также на ящиках высотой более одного метра четко наносится яркой несмываемой краской центр тяжести знаком «+» и буквами «Верх» (на торцовых и боковых сторонах грузового места). Кроме того, груз должен иметь нанесенные яркой несмываемой краской указания в отношении способов его погрузки и разгрузки.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей упаковки.

7.8. В случае поставки оборудования в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном Дополнительным соглашением Сторон, при этом Стороны договорились, что расходы, связанные с возвратом многооборотной тары и упаковки, дополнительному возмещению Заказчиком не подлежат.

7.9. Не использованные Подрядчиком Материалы и Оборудование поставки Заказчика возвращаются Подрядчиком Заказчику по Акту приема-передачи с осуществлением входного контроля качества не позднее 5 (Пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.

7.10. Стороны ежеквартально не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводят сверку давальческих материалов и оборудования путем подписания акта сверки давальческих материалов. Давальческие Материалы и Оборудование, не подлежащие дальнейшему использованию, возвращаются Подрядчиком Заказчику в течение 5 календарных дней с даты подписания акта сверки давальческих материалов и оборудования и соответствующего требования Заказчика.

7.11. Подрядчик ежемесячно не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца, в котором были завершены Работы, одновременно с предоставлением Заказчику Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) обязан предоставлять Заказчику отчет об израсходованных материалах по форме Приложения № 12 к настоящему Договору.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2. Гарантийный срок на выполненные Работы по настоящему Договору устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца, с даты  подписания Сторонами акта выполненных работ (форма КС-2), для Материалов и Оборудования, поставляемых Подрядчиком – в соответствии с требованиями рабочей документации, на основании сроков, определяемых паспортами и сертификатами.

8.3.  Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанный Заказчиком разумный срок. В случае несогласия Подрядчика, он вправе направить мотивированный ответ с указанием иного обоснованного срока, но в любом случае окончательное решение относительно сроков за Заказчиком, при условии соблюдения критерия разумности срока. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием двух независимых лиц, либо на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

8.6. Подрядчик обеспечивает соответствие отремонтированного Объекта требованиям технических регламентов, проектной документации,в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов.

8.7. Подрядчик обеспечивает собственными силами Строительный Контроль Подрядчика, в соответствии с внутренними документированными процедурами, а также в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации.

8.7.1. Строительный Контроль Подрядчика включает проведение следующих контрольных мероприятий:

- проверка качества Материалов и Оборудования, предоставленных для выполнения Работ на Объекте;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых Материалов и Оборудования;

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Рабочей Документации, технологической и нормативной документации;

- совместно с Заказчиком освидетельствование Скрытых Работ и промежуточная приемка, выполненных объемов Работ;

- приемка, совместно с Заказчиком, законченного ремонта Объекта.

8.7.2. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п.

8.7.3. Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, сроки выполнения Работ, качество Материалов и Оборудования, квалификацию специалистов,  технические характеристики любого элемента Объекта, правильность использования Материалов Заказчика и т.п. При этом, не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ. В случае обнаружения Заказчиком и/или Строительным Контролем Заказчика отступлений от условий настоящего Договора, и/или Рабочей Документации, и/или требований законодательства РФ, нормативных документов РФ и/или ЛНД Заказчика, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки, Заказчик и/или Строительный Контроль Заказчика обязан заявить о выявленных Дефектах/Недостатках Подрядчику. Подрядчик должен устранить выявленные Дефекты/Недостатки в течение срока, указанного Заказчиком и/или Строительным Контролем Заказчика.

8.7.4. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ Представителей Заказчика ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения Материалов и Оборудования, используемых для выполнения Работ.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание выполнения работ после установленного срока по вине Подрядчика - штраф в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. При несвоевременном  выполнение работ свыше 20 (двадцати) дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,5 % стоимости Работ за каждый последующий день до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение территории Заказчика от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов Работ (срыв графика Работ)  штраф в размере 0,5 % стоимости данного вида Работ;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, - штраф в размере 0,5 % от стоимости Работ и конструкций за каждый день просрочки;

- за предоставление недостоверных данных по количеству работников, механизмов и оборудования по графику мобилизации персонала и приобретения механизмов и оборудования, задействованных в выполнении Работ – штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

-  за нарушение сроков разработки Проекта производства работ и устранения замечаний - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

-   за нарушение сроков устранения замечаний контролирующих, надзорных и инспектирующих органов Заказчика – штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение.

9.3. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное предоставление новой банковской гарантии/поручительства в случае изменения сроков выполнения Работ. Сумма процентов в случае несвоевременного предоставления новой банковской гарантии/поручительства рассчитывается исходя из 1/365 (1/366 - если год високосный) ставки рефинансирования Банка России от суммы банковской гарантии/поручительства.

9.4. В случае нарушения условий Договора в части оформления Договора страхования гражданской ответственности члена СРО (предусмотренный п. 5.3.15. Договора), Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Договорной цены за каждый день просрочки.

9.5. Споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1.	Условия Договора, Дополнительных соглашений и приложений конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

10.2.	Подрядчик гарантирует защиту следующих категорий информации, полученной от Заказчика в процессе выполнения им своих обязанностей по настоящему Договору:

- в электронном виде (файлы текстовых документов, чертежей, фотографии, сканы документов, графические файлы)

- на бумажных носителях

- в устной форме

- содержание писем электронной почты между ним и Заказчиком

10.3.	Процесс защиты информации по п.10.2 со своей стороны Подрядчик организует самостоятельно, и за свой счёт.

10.4.	В отношении допуска к документации, относящейся к настоящему Договору, Подрядчик обязуется придерживаться следующих принципов: не знакомить, не делать копий и не передавать, не оглашать содержание документов никому, кроме законных представителей Заказчика.

10.5.	Подрядчик обязуется не разглашать кому-либо, без письменного разрешения Заказчика суть выполненных работ, в том числе не передавать посторонним лицам обезличенную документацию по объектам ТЭК Заказчика.

10.6.	Передача Подрядчиком любой документации, создающейся при выполнении Договора, лицам, не являющимся законными представителями Заказчика, разрешается только с письменного согласия Заказчика.

10.7.	Подрядчик обязуется не использовать исходные рабочие материалы, полученные им от Заказчика против интересов Заказчика.

10.8.	По выполнении своих обязанностей по Договору Подрядчик обязуется сдать Заказчику всю полученную от него документацию, а также уничтожить все копии документации в электронном виде и на бумажных носителях.

10.9.	При допуске на территорию объектов Заказчика, Подрядчик обязуется не осуществлять, без согласования Заказчика, аудио-видеозапись, фотосъемку.

10.10.	Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

10.11.	Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях Договора, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

10.12.	Сторона, нарушившая свои обязательства в части не разглашения конфиденциальных сведений возместит потерпевшей Стороне все прямые затраты, потери или расходы, а также возможную упущенную выгоду, если будет доказано, что они возникли вследствие виновных действий одной из Сторон.

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

12.1. При заключении настоящего Договора предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

12.2. В целях соблюдения нормативно-правовых актов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, охраны здоровья, электробезопасности, действующих в месте выполнения работ / оказания услуг Стороны договорились о подписании Соглашения в области производственной безопасности (приложение №11 к настоящему договору).

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.4. Стороны договорились, что право собственности на все виды отходов производства и потребления, образованных в ходе выполнения работ, в том числе отходов, образованных при использовании Давальческих материалов и отходов от демонтажа оборудования, зданий и сооружений Заказчика, а также отходов при производстве землеройных работ, принадлежит Подрядчику. Исключение составляют отходы, которые могут быть востребованы Заказчиком, в том числе отходы, которые могут быть отнесены к лому черного и/или цветного металла и могут быть реализованы Заказчиком, при этом Подрядчик должен собственными силами в счет договорной цены производить передачу таких отходов в места накопления на территории Заказчика, включая операции по погрузке, выгрузке и взвешиванию. Подрядчик ведет учет всех образовавшихся от его деятельности отходов, в т.ч. от привлекаемых к выполнению работ Субподрядных организаций в соответствии с приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами.

12.5. Стороны договорились, что на сумму долга, возникающего перед ООО «Афипский НПЗ» в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисляются проценты, размер которых определяется действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2026г., а в части обязательств – до полного их исполнения.

12.9.  Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по письменному уведомлению в случаях:

-  нарушения Подрядчиком срока начала производства работ на Объекте более чем на три рабочих дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий Договора, которые ведут или могут привести к снижению качества выполнения Работ или к просрочке выполнения Работ свыше одного календарного дня;

- если будут аннулированы лицензии Подрядчика (исключение из членов СРО) на виды деятельности, прямо связанные с исполнением Договора;

-если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленные договором сроки становится явно невозможным;

-если во время выполнения работ Заказчику станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом;

- в случае  выявления некачественного выполнения работ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

12.10. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

12.11. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением обстоятельств, предусмотренных ст.719 ГК РФ.

12.12. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.2. Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:

13.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами.

13.2.2. предоставление каких-либо гарантий.

13.2.3. ускорение существующих процедур.

13.2.4. иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.4. О выявленных фактах, а также обоснованных подозрений недобросовестности и/или коррупционных проявлений необходимо сообщить на «Горячую линию безопасности»: hotline@afipnpz.ru или по телефону +7 (86166) 3-45-21.

13.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения каких-либо положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.6. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

Расторжение договора по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, осуществляется путем направления письменного уведомления о его расторжении стороной, по инициативе которой договор расторгается, в адрес другой стороны в срок не менее 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

14.1. К настоящему Договору прилагаются:

1. Техническое задание.

2. Локальный сметный расчет.

3. Протокол согласования договорной цены.

4. Разделительная ведомость поставки оборудования и материалов.

5. График выполнения работ.

6. Форма Акта о приемке выполненных работ.

7. Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат.

8. Форма журнала входного контроля.

9. Форма Акта входного контроля.

10. Форма Банковской гарантии.

11. Соглашение в области производственной безопасности, с Приложением №7 Перечнем нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

12. Отчет об израсходованных материалах.

14.2. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК»: ООО "Афипский НПЗ" Адрес (место нахождения): 353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона; ИНН/КПП 7704214548 / 168150001 ОГРН 1037739597059 Банковские реквизиты: Р/с 40702810130000100469 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК, г. КРАСНОДАР К/с 30101810100000000602 БИК 040349602 тел.: (861) 201-0-500 факс: (86166) 3-38-31 Электронная почта: office@afipnpz.ru Генеральный директор ООО «Афипский НПЗ» _________________________/А.В. Сидоров/ М.п. | «ПОДРЯДЧИК»: ____________________________ Адрес (место нахождения): ______________________________ ______________________________ ______________________________ ИНН/КПП ______________________ ОГРН ______________________ Банковские реквизиты: Р/с ________________________ в ____________________________ _______________________________ К/с ______________________________ БИК ___________________________ тел.: _________ факс: _________ Электронная почта: __________________ _________________________ /___________/ М.п. |
| --- | --- |