Задание для проведения тендера

Выполнение СМР по объекту "Строительство новой единой центральной операторной ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ». "

- Состав задания для проведения тендера:

  - Проект договора с приложениями;

  - Техническое задание;

  - График СМР;

  - Квалификационные требования к участнику тендера;

  - Перечень обязательных документов;

  - Формы для заполнения №1-5;

  - Согласие с предлагаемым проектом договора и требованиями технического задания;

  - Перечень банков для предоставления банковской гарантии;

  - Образец банковской гарантии;

  - Локально-сметные расчеты со сводкой затрат;

  - Разделительная ведомость материалов;

  - Техническая документация расположена по ссылке:

https://owncloud.afipnpz.ru/index.php/s/irfLbjgE8PRKeXN

1.14.   Приложения в области производственной безопасности, указанные в Приложение № 16

к Договору генерального подряда расположены по ссылке:

https://owncloud.afipnpz.ru/index.php/s/fSmDawDkQkJJxEQ

2. Руководствуясь приложенными документами, входящими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:

2.1. Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям;

2.2. Коммерческое предложение, в состав коммерческого предложения входят все переработанные участником тендера документы согласно разделу №1 настоящего Задания.

3. Основные положения для формирования коммерческого предложения:

3.1. Договорная ориентировочная стоимость работ по предмету тендера определяется на основании ведомостей рабочих чертежей, рабочей документации и локальных сметных расчётов, составленных с использованием ценовых показателей ФЕР-2001 в редакции 2020 года, с использованием переводных индексов в текущий уровень цен на момент составления сметной документации по видам работ по Краснодарскому краю, входящих в пакет тендерной документации, к итогам локальных смет Общества участник тендера добавляет все дополнительные затраты (до ввода объекта в эксплуатацию), обоснованные расчетами с детальными расшифровками статей затрат и расхода ресурсов.

3.2. Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической по ценам закупки, возможна на стадии формирования актов КС-2, только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой Поставщиков, по согласованной с Заказчиком стоимости и в соответствии с расчетом по всей номенклатуре основных материалов (по разделительной ведомости), применяемых для строительства объекта.

3.3. Сумма требования об авансировании не должна превышать 15% от общей стоимости договора;

В случае выставления требования о предоставлении аванса, победителю необходимо предоставить банковскую гарантию на сумму аванса. Банковская гарантия и банк (первоклассный) должны быть согласованы с Заказчиком.

3.4. Оплата производится в течении 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

3.5. Независимо от сроков начала выполнения работ - окончание работ не позднее 11 месяцев с начала подписания договора.

3.6. Место проведения работ: 353236, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона.